## Slide 1
O조 OOO팀
OOO
프로젝트 계획서
- 2021. 05. 18 -

## Slide 2
1
2
3
4
5
6
프로젝트 추진 개요
프로젝트 구축 범위
프로젝트 추진 방법론
프로젝트 조직 및 역할
프로젝트 일정
예상이슈

## Slide 3: 1. 프로젝트 구축 개요
배경
서울시 코로나 확진자 수가 증가함에 따라
다양한 카테고리 별 코로나 데이터 분석의 필요성
배경 1
코로나에 의한 영향의 업종별 상이함
상권 별 확진자수의 상이함
배경 2
업종별 매출 규모가 연령/시간대'성별/요일 별로 달라 업종 고객 타겟에 대한 조사 필요성
배경 3
목적
코로나 확진자 수에 따른 구간(분기별) 업종별 확진자 동향 파악
목적 1
지역별확진자 와 업종별 매출 조사
코로나 확산 추이에 따른 업종별 매출 동향
목적 2
업종별 연령별 요일별 성별에 따른 매출 규모 파악
목적 3
0000.00.00 ~ 0000.00.00 (00주)
기간

## Slide 4: 2. 구축 범위
본 프로젝트의 구축범위는 건강보험심사평가원의 데이터와 유가, 온실가스, 날씨 관련 데이터까지 입니다.
서울 열린데이터 광장 https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15572/A/1/datasetView.do
서울시 상권분석 서비스
(13만건)
서울 특별시 코로나19 확진자 발생동향
(332건)
서울특별시 동대문구_코로나 동별 확진자 수
(10만건)
업종별 매출 관련 데이터
https://data.seoul.go.kr
지역구별 확진자 수 관련 데이터
https://www.data.go.kr/
소스 데이터
구축 범위
마스터 데이터
연관데이터
기대 효과
기대효과 1
포스트코로나 시기 유망한 업종 파악가능
기대효과 2
세대별 소비트렌드를 파악해 맞춤형 서비스 제공 가능
기대효과 3
소비경향 파악으로 최적의 마케팅 전략 수립가능
공공 데이터 포털
https://www.data.go.kr/data/15061747/fileData.do#tab-layer-openapi
서울 열린데이터 광장
https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-20461/S/1/datasetView.do

## Slide 5: 3. 프로젝트 추진 방법론
본 프로젝트에서는 OOO 방법론을 사용하며, 각 단계별 산출물 작업으로 원활한 커뮤니테이션을 이루도록 할 것입니다.
프로젝트 내용 이해 및 진행계획 수립
프로젝트 계획 수립
프로젝트 환경 구성 사업환경 준비
프로젝트 환경의 이해
프로젝트 세부일정 계획 수립
Kick-off
요구사항을 정의하고 환경에 대한 분석과 시스템 설계를 진행
요구사항 정의
데이터 분석 항목에 대한 요구사항 정의
요구사항별 목적 정의
현행 시스템 분석
고객사 업무 프로세스 분석
시스템 및 데이터 환경에 대한 분석
UI개발 및 운영환경에 대한 분석
기술 구조 설계
데이터 엔티티 설계
ERD설계 및 테이블 설계
분석 화면 설계
논리/물리모델링
데이터 로딩 프로세스/흐름설계
권한설계
데이터 구조 및 화면 개발
SAP HANA 모델링 구현
테이블 구축
데이터 적재(마스터, 트랜잭션)
Data Flow 구축
Information View 구축
분석화면 설계
공통 화면 개발
개별 화면 개발
데이터와 화면 연계
권한 설정 및 구축
보고서 폼 개발
구현된 화면 결과에 대한 통합 테스트(데이터 검증) 진행
테스트 환경 준비
운영환경이관
테스트 데이터 적재
테스트 계획 수립
테스트 계획서 작성
시니라오 작성
테스트 진행
시나리오 중심 테스트 진행
테스트 결과 반영
테스트 결과서 작성
결과서 작성
결과 정리 및 완료보고서 작성
진행 결과에 대한 리뷰
완료보고서 작성
Biz.Blueprint
Realization
Go-Live & Support
Final Preparation
Preparation
주요 Task
주요
산출물
프로젝트 추진 계획서
요구사항 정의서
현행 시스템 분석서
ERD
테이블설계서
데이터 흐름 설계서
화면설계서
SAP HANA 데이터 모델
분석용 화면
분석보고서 폼
완료보고서
테스트 계획서
테스트시나리오
테스트 결과서

## Slide 6: 4. 프로젝트 조직 및 역할
변지영을 전체 리더로 본 시스템 구축이 진행되며, 투입 인력 별 역할은 아래와 같습니다.
프로젝트 조직도
인력별 역할
데이터 정제, 데이터 시각화, 시스템 구현
변지영
데이터 수집, 데이터 정제, 요구사항 분석
김형우
데이터 수집, 데이터 정제, 인사이트 도출
손상우
요구사항 분석, 데이터 모델링, 인사이트 도출
이동언
데이터 모델링, 데이터 분석, 시스템 구현
김민정
 | Responsibilities
 | 프로젝트 내 역할
변지영 | 조장, 데이터 정제, 데이터 시각화, 시스템 구현
김형우 | 데이터 수집, 데이터 정제, 요구사항 분석
손상우 | 데이터 수집, 데이터 정제, 인사이트 도출
이동언 | 요구사항 분석, 데이터 모델링, 인사이트 도출
김민정 | 데이터 모델링, 데이터 분석, 시스템 구현

## Slide 7: 6. 예상 이슈
시스템 구축 과정에서 아래와 같은 3가지 이슈가 예상되며, 대응방안은 다음과 같습니다.
No | 예상이슈 | 대응방안
1 | 서울시의 데이터만을 사용하여 전체국민의 소비 경향을 파악하는데 어려움이 있음. | 각 시도별 공공데이터를 활용하여 지역별 소비경향을 파악할 수 있음.
2 | 데이터의 양들이 방대하여 데이터의 항목별 분류에 상당한 시간이 소요가 될 수 있음. | 데이터의 양을 나눠 데이터를 세부항목들로 분류하여 효율적으로 관리함.
3 | 데이터의 구간이 상이하여 데이터매칭에 어려움이 있음. | 일별 데이터를 분기별로 종합하여 데이터형식을 통일해 비교함.
4 | 상권 및 분기 별 매출규모에 영향을 주는 요소가 데이터만으로 분석하기에는 어려움이 있음 | 해당 업종에 도메인 지식을 가진 전문가의 분석이 필요함

## Slide 8
End of Document